АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВО-МАРФИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2015                              с. Покрово-Марфино                                      № 241

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года на территории Покрово-Марфинского сельсовета

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2016 года администрация сельсовета постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года (далее — План) согласно приложению.

2. Ежеквартально направлять в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации района (далее – отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района) информацию о выполнении мероприятий Плана.

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Покрово-Марфинского сельсовета «Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации сельсовета в сети «Интернет».

4. Контроль  за выполнением  постановления оставляю за собой

Глава сельсовета                                                                                   О.В.Суворова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельсовета

от 24.07.2015 № 241

План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года

на территории Покрово-Марфинского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закрепить нормативными правовыми актами создание пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее - ПВР), разработать служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий | До 15.08.2015 | Глава сельсовета |
| 2 | Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону подтопления с закреплением людей, плавательных средств и средств спасения, других материальных средств | До 01.11.2015 | Глава сельсовета |
| 3 | Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения в муниципальных образованиях, подверженных угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в период прохождения паводка, определить места их хранения и утвердить соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, приобрести подвисные лодочные моторы в количестве 2 штук | До 01.11.2015 | Глава сельсовета |
| 4 | Произвести расчеты закрепления техники и автотранспорта (инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуациях | До 01.11.2015 | Глава сельсовета |
| 5 | Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсев, песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления | До 01.11.2015 | Глава сельсовета |
| 6 | Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее - НПУ) на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения (в случае необходимости рекомендовать собственникам, арендаторам ГТС понизить уровни вод в прудах и водохранилищах на 1-2 метра ниже расчетных объемов) | До 01.11.2015 | Глава сельсовета |
| 7 | Провести обследование по территории ответственности для определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с рекомендацией обеспечить технические решения для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка | До 01.12.2015 | Глава сельсовета |
| 8 | Завершить работу по постановке бесхозяйных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС в установленном порядке | До 31.12.2015 | Глава сельсовета |
| 9 | Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы на забор воды, подготовить соответствующие документы | До 01.02.2016 | Глава сельсовета |
| 10 | Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов | До 01.02.2016 | Глава сельсовета, предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 11 | Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации области | До 01.03.2016 | Глава сельсовета |
| 12 | Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев). Дезинфекция водозаборов и скважин | До 01.03.2016 | Глава сельсовета |
| 13 | Активизировать разъяснительную работу среди населения, находящегося в угрожаемых районах, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества | В течение 2015-2016 гг. | Глава сельсовета |
| 14 | Выполнить мероприятия по подготовке ливневой канализации, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод. Очистка приемников воды на проезжей части муниципального образования, своевременная очистка улиц от снега и льда | В течение 2015-2016 гг. | Глава сельсовета, дорожные службы (по согласованию) |
| 15 | Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации | По плану предприятия | Глава сельсовета, филиал открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |
| 16 | Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства в период паводка, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву | По плану предприятия | Глава сельсовета, филиал ОАО «Газпром» (по согласованию) |
| 17 | Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2016 году | До 01.03.2016 | Глава сельсовета, дорожные службы (по согласованию) |
| 18 | Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на подтапливаемых территориях | До 01.03.2016 | Глава сельсовета |
| 19 | Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность гидротехнических сооружений сельсовета, представляющих угрозу для населения и территории в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | До 01.03.2016 | Глава сельсовета, руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 20 | Провести работы по ограждению, устройству глиняных замков от затопления вводов водопровода, сооружений на газопроводах, электрокабельных линий и трансформаторных подстанций, входов в подвальные котельные, лазов в смотровые колодцы | До 01.03.2016 | Глава сельсовета, предприятия жизнеобеспечения (по согласованию) |