АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВО-МАРФИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2021                             с. Покрово-Марфино                                       № 8- р

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и приведению в надлежащее санитарное состояние населенных пунктов Покрово-Марфинского сельсовета

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов сельсовета, привлечения населения, предприятий, организаций всех форм собственности к решению этих проблем:

1. Объявить с 5 апреля по 5 мая 2021 месячник по благоустройству, озеленению и приведению в надлежащее санитарное состояние населенных пунктов Покрово-Марфинского сельсовета (далее по тексту месячник).

2. Разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству территории населённых пунктов Покрово-Марфинского сельсовета (согласно приложению №1).

3. Создать и утвердить рабочую группу по благоустройству населенных пунктов на территории сельсовета (согласно приложению №2).

4. Определить единый санитарный день недели на территории сельсовета – пятница.

5. Обязать руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территориях сельсовета, выполнения «Правил благоустройства».

6. Провести разъяснительную работу среди населения по выполнению «Правил благоустройства», принимать необходимые меры по выявлению и пресечению нарушений.

7. Организовать работу уличкомов  по вовлечению населения в наведение санитарного порядка и благоустройства.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в средстве массовой информации Покрово-Марфинского сельсовета «Вестник местного самоуправления».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                О.В.Суворова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы сельсовета

от 02.04.2021 № 8-р

План мероприятий по благоустройству территории населённых пунктов Покрово-Марфинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Покрово-Марфинского сельсовета, граждан, владеющие домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения | апрель-май 2021 года | администрация |
| 2. | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов | апрель-октябрь 2021 года | администрация |
| 3. | Оборудование детских площадок в с.Покрово-Марфино, д.Алексеевка, с.Новознаменка | июнь 2021 года | администрация |
| 4. | Благоустройство парка в центре с.Покрово-Марфино (уборка мусора, выпиливание сухих деревьев, обрезка сухих веток | апрель - май 2021 года | администрация |
| 5. | Благоустройство территории памятников (очистка территории от мусора) | апрель-май 2021 года | администрация |
| 6. | Благоустройство кладбищ на территории сельсовета | апрель-май 2021 года | администрация |
| 7. | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ в с.Покрово-Марфино, д.Алексеевка, с.Новознаменка, д.Борозда | май 2021 года | администрация |
| 8. | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования | апрель – октябрь 2021 года | администрация |
| 9. | Организация субботников по уборке территории д. Алексеевка, с.Новознаменка, с.Покрово-Марфино | апрель-май 2021 года | администрация |
| 10 | Уборка от мусора придорожных полос, зон въезда и выезда из населенных пунктов | апрель 2021 года | администрация |
| 11. | Ямочный ремонт щебнем и очистка от мусора дорожного полотна с.Покрово-Марфино (ул. Садовая), гредирование грунтовых дорог | май-август 2021 года | администрация |
| 12. | Окашивание придомовых территорий сельсовета, административного центра, стадиона, детских площадок, территорий предприятий и организаций сельсовета | июнь-август 2021 года | администрация, руководители всех форм собственности сельсовета, население |
| 13. | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | В течение года | администрация |
| 14. | Организация работ по расчистке дорог в зимний период. | ноябрь-март 2021-2022 годов | администрация |
| 15. | Предусмотреть в бюджете сельсовета денежные средства на реализацию мероприятий по благоустройству территории сельсовета | апрель-октябрь 2021 года | главный бухгалтер администрации Кудряшова Н.Н. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы сельсовета

от 02.04.2021 № 8-р

Состав

рабочей группы по благоустройству территории сельсовета

| Суворова Ольга Викторовна | Глава сельсовета, председатель рабочей группы |
| --- | --- |

Члены рабочей группы:

| Смирнова Наталия Викторовна | Заместитель главы администрации сельсовета |
| --- | --- |
| Корнеев Николай Васильевич | депутат сельского Совета народных депутатов (по согласованию) |
| Шулагин Владимир Петрович | депутат сельского Совета народных депутатов (по согласованию) |
| Иванова Алина Юрьевна | специалист администрации сельсовета |
| Забровская Марина Валерьевна | депутат сельского Совета народных депутатов (по согласованию) |
| Насильникова Татьяна Вячеславовна | депутат сельского Совета народных депутатов (по согласованию) |
| Кузнецова Людмила Григорьевна | специалист администрации сельсовета |
| Пчелинцева Ирина Валерьевна | депутат сельского Совета народных депутатов (по согласованию) |
| Суханина Любовь Дмитриевна | депутат сельского Совета народных депутатов (по согласованию) |